Отчет о проведенной внеплановой проверке в сфере закупок

16.08.2023                                                                                            г. Москва

| Подведомственный заказчик | ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» |
| --- | --- |
| Предмет проверки | Проверка исполнения государственного контракта от 30.04.2021 № 67-21-44 на выполнение работ по обустройству территории образовательного учреждения: Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение города Москвы КГТиТ № 41 по адресу: ул. Федосьино, д. 16, к. 3. |
| Основание проверки | Распоряжение префектуры от 26.07.2023 № 511-РП «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок» |
| Выполнение поставленных задач | Задачи выполнены |
| Вопросы проверки | Соблюдение требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе: - проверка исполнений условий контракта: соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. |
| Проверяемый период | 04.2021 |
| Реквизиты акта проверки | Акт внеплановой проверки № 12/23-вп от 16.08.2023 |
| Результаты проверки | В ходе внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок, установлено завышение объемов выполненных работ на общую сумму – 424 709,70 руб. |
| Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику | Исх. от 16.108.2023 № 12-23-1вп |