Отчет о проведенной внеплановой проверке в сфере закупок

18.11.2019                                                                                             г. Москва

| Подведомственный заказчик | ГБУ «Жилищник района Солнцево» |
| --- | --- |
| Предмет проверки | Проверка исполнения государственного контракта от 31.05.2019 № 80, заключенного между ГБУ «Жилищник района Солнцево» и ООО «Строительство и благоустройство». |
| Основание проверки | Распоряжение префектуры от 14.11.2019 № 630-РП «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок» |
| Выполнение поставленных задач | Задачи выполнены |
| Вопросы проверки | Соблюдение требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе: - проверка исполнений условий контрактов: соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. |
| Проверяемый период | 2019 |
| Реквизиты акта проверки | Акт внеплановой проверки 8/19-вп от 18.11.2019 |
| Результаты проверки | В ходе внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок, установлено следующее: 1) В нарушение ст. 72 БК РФ и ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчиком не применены меры ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (код нарушения 4.2.3 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105) на сумму 115 050,43(17 721 218,44-17 606 168,01) руб. 2) Информация об изменении объема и видов работ на сумму 115 050,43 руб. по контракту от 31.05.2019 № 80 в системе ЕИС не размещена, что влечет за собой административную ответственность согласно ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение 4.4.3.2 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105). |
| Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику | Исх. от 18.11.2019 № 8-19-1вп |