Отчет о проведенной внеплановой проверке в сфере закупок

18.12.2019                                                                                             г. Москва

| Подведомственный заказчик | ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» |
| --- | --- |
| Предмет проверки | Проверка исполнения государственного контракта от 22.07.2019 № 31-19-44, заключенного между ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» и ООО «СУ-777». |
| Основание проверки | Распоряжение префектуры от 10.12.2019 № 686-РП «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок» |
| Выполнение поставленных задач | Задачи выполнены |
| Вопросы проверки | Соблюдение требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе: - исполнение государственных контраков: соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. |
| Проверяемый период | 2019 |
| Реквизиты акта проверки | Акт внеплановой проверки 10/19-вп от 18.12.2019 |
| Результаты проверки | В ходе внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок, установлено следующее: 1) В нарушение ст. 72 БК РФ и ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчиком не применены меры ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (код нарушения 4.2.3 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105) на сумму 308 441,82 (6 106 000-5 797 558,18) руб. 2) Информация об изменении объема и видов работ на сумму 308 441,82 руб., а также на сумму 142 645,62 руб. по государственному контракту № 31-14-44 от 22.07.2019 в системе ЕИС не размещена, что влечет за собой административную ответственность согласно ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение 4.4.3.2 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105). |
| Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику | Исх. от 18.11.2019 № 10-19-1вп |