Отчет о проведенной внеплановой проверке в сфере закупок
27.06.2022                                                                                          г. Москва
	Подведомственный заказчик
	ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»

	Предмет проверки
	[bookmark: _GoBack]Проверка исполнения государственного контракта от 11.05.2021 № № 4/004-2021, заключенного между ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» и ООО «Примасервис» на выполнение работ по устройству теннисного корта в парке Пионерский.

	Основание проверки
	Распоряжение префектуры от 22.06.2022 № 376-РП  «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок»

	Выполнение поставленных задач
	Задачи выполнены

	Вопросы проверки 
	Соблюдение требований законодательства в сфере закупок при осуществлении закупок, в том числе: 
- обоснование закупки:
правильность определения и обоснования НМЦК, соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок; обоснованность и законность выбора конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- исполнение государственного контракта:
соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
соответствие поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта;
соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги целям осуществления закупки.


	Проверяемый период
	2021

	Реквизиты акта проверки
	Акт внеплановой проверки 2/22-вп от 27.06.2022

	Результаты проверки
	Выборочным контрольным обмером объемов выполненных работ  установлено завышение объёмов выполненных работ на сумму 18 886,66 руб. Таким образом, Заказчиком в нарушение ст. 94 Закона о контрактной системе осуществлена приемка выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракт, что имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ, (код нарушения 4.2.2 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105).

	Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику
	Исх. от 27.06.2022 № 2-22-1вп



