Отчет о проведенной внеплановой проверке в сфере закупок

17.07.2023                                                                                            г. Москва

| Подведомственный заказчик | ГБУ «Жилищник района Кунцево» |
| --- | --- |
| Предмет проверки | Проверка исполнения государственных контрактов №№ 0373200014221000447, 0373200014221000159, 0373200014220001047, заключенных в 2020-2021 годах на высадку деревьев на дворовых территориях района Кунцево. |
| Основание проверки | Распоряжение префектуры от 28.06.2023 № 425-РП «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок» |
| Выполнение поставленных задач | Задачи выполнены |
| Вопросы проверки | Соблюдение требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе: - проверка исполнений условий контракта: соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. |
| Проверяемый период | 2020-2021 гг |
| Реквизиты акта проверки | Акт внеплановой проверки 7/23-вп от 17.07.2023 |
| Результаты проверки | В ходе внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок, установлено следующее: 1) В ходе проведенного визуального осмотра установлено, что зеленые насаждения, высаженные в рамках государственного контракта № 0373200014220001047, не соответствуют фактическому количеству зеленых насаждений, принятых по товарным накладным Итого по перерасчету количества высаженных зеленых насаждений установлена недостача основных средств на сумму — 57 331,86 руб. 2) В ходе проведенного визуального осмотра установлено, что зеленые насаждения, высаженные в рамках государственных контрактов №№0373200014221000447, 0373200014221000159, не соответствуют фактическому количетсву зеленых насаждений, принятых по товарным накладным. Итого по перерасчету количества высаженных зеленых насаждений установлена недостача основных средств на сумму — 150 179,97 руб. 3) В ходе проведенного визуального осмотра по государственным контрактам №№ 0373200014221000447, 0373200014221000159, также установлено: кустарники и цветущие растения находятся в неудовлетворительном состоянии, уход и содержание осуществляется ненадлежащим образом. Поставлена задача отделу благоустройства провести инвентаризацию в срок до 1 сентября 2023 года всех зеленых насаждений с целью приведения их количественного состава в соответствие с фактическим числом и дальнейшего списания их с баланса Учреждения. 4) На основании изложенного, инспекция префектуры приходит к выводу, что данные действия Учреждения содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ. Кроме того, нарушение Учреждением правил содержания зеленых насаждений влечёт административную ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 4.17 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». |
| Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику | Исх. от 17.07.2023 № 7-23-1вп |