Отчет о проведенной внеплановой проверке в сфере закупок
10.09.2020                                                                                            г. Москва
	Подведомственный заказчик
	ГБУ «Жилищник района Филёвский парк»

	Предмет проверки
	Проверка исполнения государственного контракта от 27.08.2019 № 0373200014219001206, заключенного между ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» и ООО «Экологическое строительство».

	Основание проверки
	Распоряжение префектуры от 08.09.2020 № 442-РП «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок»

	Выполнение поставленных задач
	Задачи выполнены

	Вопросы проверки 
	Соблюдение требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе: 
- проверка исполнений условий контракта:
соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.


	Проверяемый период
	08.2019

	Реквизиты акта проверки
	Акт внеплановой проверки 7/20-вп
от 10.09.2020

	Результаты проверки
	В ходе внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок, установлено следующее:
1) В нарушение требований п. 5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ проверкой выявлены нарушения срока оплаты выполненных работ по государственному контракту от 27.08.2019 № 0373200014219001206, что имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (код нарушения 4.4.15 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 № 105).
2) По государственному контракту от 27.08.2019 
№ 0373200014219001206 установлено завышение  объемов выполненных работ на сумму – 330 373,57 коп. (Триста тридцать тысяч триста семьдесят три рубля 57 копеек).
Таким образом, Заказчиком в нарушение ст. 94 Закона о контрактной системе осуществлена приемка выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракт, что имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ, (код нарушения 4.2.2 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105).

	Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику
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