Отчет о проведенной внеплановой проверке в сфере закупок

19.10.2022                                                                                         г. Москва

| Подведомственный заказчик | ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» |
| --- | --- |
| Предмет проверки | Проверка исполнения государственного контракта от 01.04.2021 № 40-21, заключенного ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» с ООО «Эко-Комплекс» на выполнение работ по благоустройству образовательного учреждения: ГБОУ города Москвы «Школа № 1541». |
| Основание проверки | Распоряжение префектуры от 04.10.2022 № 564-РП «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок» |
| Выполнение поставленных задач | Задачи выполнены |
| Вопросы проверки | Соблюдение требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе: - проверка исполнений условий контракта: соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. |
| Проверяемый период | 2021 |
| Реквизиты акта проверки | Акт внеплановой проверки № 7/22-вп от 19.10.2022 |
| Результаты проверки | В ходе внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок, установлено следующее: 1) Выборочным контрольным обмером объемов выполненных работ завышение объёмов выполненных работ не установлено. 2) Отсутствие документов, предусмотренных п. 3.3 Технического задания, является нарушением существенных условий Контракта и Технического задания и влечёт административную ответственность, предусмотренную ч. 9 ст. 7. 32 КоАП РФ (код нарушения 4.2.2 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105). |
| Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику | Исх. от 19.10.2022 № 7-22-1вп |