Отчет о проведенной внеплановой проверке в сфере закупок
22.07.2021                                                                                          г. Москва
	Подведомственный заказчик
	ГБУ «Жилищник района Филёвский парк»

	Предмет проверки
	Проверка исполнения государственного контракта от 04.02.2020 № 0373200014219001957, заключенного между ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» и ИП Бессоновым В.В.

	Основание проверки
	Распоряжение префектуры от 13.07.2021 № 411-РП «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок»

	Выполнение поставленных задач
	Задачи выполнены

	Вопросы проверки 
	Соблюдение требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе: 
- проверка исполнений условий контракта:
соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.


	Проверяемый период
	2020

	Реквизиты акта проверки
	Акт внеплановой проверки 8/21-вп
от 22.07.20201

	Результаты проверки
	В ходе внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок, установлено следующее:
1) Нарушение, выразившееся в неразмещении должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, что имеет признаки административного нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ (код нарушения 4.2. Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105).
2) По государственному контракту от 04.02.2020 № 0373200014219001957 установлено завышение объёмов выполненных работ:
- по укладке асфальтобетонных смесей, толщиной 5 см установлено завышение на 150 кв.м.;
- по устройству покрытий из асфальтобетонных смесей установлено завышение на 150 кв.м.;
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