Отчет о проведенной внеплановой проверке в сфере закупок

23.11.2020                                                                                            г. Москва

| Подведомственный заказчик | ГБУ «Жилищник района Внуково» |
| --- | --- |
| Предмет проверки | Проверка исполнения государственного контракта от 22.07.2019 № К/55/2019, заключенного между ГБУ «Жилищник района Внуково» и ООО «СК «Крепость». |
| Основание проверки | Распоряжение префектуры от 18.11.2020 № 567-РП «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок» |
| Выполнение поставленных задач | Задачи выполнены |
| Вопросы проверки | Соблюдение требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе: - проверка исполнений условий контракта: соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнение обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. |
| Проверяемый период | 07.2019 |
| Реквизиты акта проверки | Акт внеплановой проверки 9/20-вп от 23.11.2020 |
| Результаты проверки | В ходе внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок, установлено следующее: 1) Нарушений Закона о контрактной системе в действиях Заказчика не установлено. 2) Выборочным контрольным обмером объемов выполненных работ установлено завышение объёмов выполненных работ. Вместе с тем, по состоянию на 23.11.2020 выявленные нарушения устранены. |
| Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику | Исх. от 23.11.2020 № 9-20-1вп |