Монолитные работы на строящейся станции метро «Внуково» выполнены на 12%
16.11.2021
Монолитные работы по сооружению станции «Внуково» Калининско-Солнцевской линии метро выполнены на 12%, «Пыхтино» - на 62%. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, слова которого приводит сайт Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Строительство этих станций планируется завершить в 2023 году. После введения их в эксплуатацию аэропорт Внуково станет первой в России авиагаванью с собственной станцией метро.

Сейчас на 83% завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка». Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Роза» уже преодолел более 1,7 км. Правый тоннель пройден щитом «Наталия» на 60%.

Кроме того, на перегоне между станциями заканчивается возведение метромоста через реку Ликову. Специалистам предстоит завершить монтаж металлоконструкций покрытия и декоративных элементов.
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