### В парке Дубки приступили к устройству новой хоккейной коробки и многофункционального павильона

06.08.2019

На севере Москвы на территории парка «Дубки» приступили к устройству новой хоккейной коробки и многофункционального павильона. Работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения парка. Общая площадь благоустройства составляет 18 га.

До начала работ по благоустройству в западной части парка располагалась старая хоккейная коробка площадью 800 кв.м. По просьбам жителей, ее демонтируют, и обустроят новую в северной части площадью около 1400 кв.м. Оснащение новой ледовой площадки будет соответствовать всем требованиям Континентальной хоккейной лиги. На ней можно будет проводить как районные турниры по хоккею, так и городские. Помимо этого, летом здесь можно будет поиграть в мини-футбол.

«На данный момент специалисты демонтировали старую хоккейную коробку. Сейчас проводятся основные земляные работы – подготавливается площадка под новую хоккейную коробку. Затем послойно уложат основание: песчаное, гравийное и бетонное. После приступят к монтажу трубок охлаждения нового ледового поля и зальют финишное бетонное основание. Затем смонтируют борта коробки и установят ворота. Для того чтобы площадкой можно было воспользоваться и в вечернее время по ее периметру установят шесть опор освещения спортивного назначения», - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Для удобства посетителей рядом с ледовой ареной обустраивают многофункциональный павильон. В строении площадью более 100 «квадратов» будут располагаться раздевалка, комната матери и ребенка, техническое помещение, серверная, администрация, туалеты, включая туалет для маломобильных групп населения.

На данный момент специалисты подготавливают основание под монтаж будущего павильона. Затем рабочие сформируют его конструктив – с помощью металлоконструкций смонтируют колонны, связующие балки и конструкции кровли. После приступят к внутренней и внешней отделке.

«Помимо этого, около хоккейной коробки ведется обустройство площадки для игры в пинг-понг. Ее площадь составит порядка 450 квадратных метров. Здесь установят 3 стола для игры в настольный теннис», - добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в этой же зоне появится площадка для занятий воркаут площадью около 200 «квадратов». На ней установят наклонные скамьи для пресса, тройной каскад для отжиманий и подтягиваний, различные брусья и турники.

Также в парке реконструируют две существующие площадки для воркаут. Помимо стандартного оборудования на них установят тренажерные комплексы, которыми смогут воспользоваться люди с ограниченными физическими возможностями.

По окончании благоустройства в городе появится еще одно комфортное место для семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом. В парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения.

Завершить все работы планируется в текущем году.

Адрес страницы: http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/8265678.html

Префектура Западного административного округа города Москвы